**INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W BYTOWIE**

**W 2020 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zadania | Zakres robót | Okres realizacji | Wartość |
| **INWESTYCJE** |
| **Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G Tuchomie - Ciemno** | Zakres prac obejmuje przebudowę drogi powiatowej na długości 2,879 km, wykonanie poszerzenia jezdni do 5,50 w układzie drogowym i 6,0 w układzie ulicznym, ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego gr. 6 cm i warstwy ścieralnej z masy bitumicznej typu BBTM gr. 1,5 cm, przebudowę chodników i zatok autobusowych w miejscowości Ciemno, budowę kanalizacji deszczowej, oczyszczenie przydrożnych rowów, utwardzenie poboczy, wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego  | 02.03.2020 – 20.05.2020 r. | Wartość robót:**1.574.544,00 zł.**Dofinansowanie z PROW: **978.803,00** **zł.**Udział finansowy Gminy Tuchomie:**297.870,00 zł.** |
| **Budowa połączenia drogi wojewódzkiej nr 209 z drogą powiatową nr 1796G – ul. Prosta w Bytowie** | Zakres prac obejmuje budowę nowego odcinka drogi powiatowej nr 1796G ul. Prosta od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 209 do mostu na rzece Bytowa który obecnie stanowi zakończenie ul. Prostej o długości 0,200 km. W zakres prac wchodzi wykonanie wzmocnienia istniejącego podłoża poprzez wykonanie pali betonowych przeciwprzemieszczeniowych w ilości ok. 600 szt. Wykonanie wymiany gruntów słabonośnych, wykonanie nasypu w formie materacy geosyntetycznych na którym powstanie nowa nawierzchnia bitumiczna drogi szerokości 7,0 mb chodniki, ciąg rowerowy, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, nowe oznakowanie pionowe i poziome, mur oporowy i ścieki prefabrykowane. Zadanie podzielone jest na dwa etapy i jest to zadanie wieloletnie.  | 21.07.2020 – 30.10.2021 r.Etap I w terminie do 30.04.2021 r. | Wartość robót:**4.500.000,00 zł.**Dofinansowanie z FDS: **1.985.167,00 zł.**Udział finansowy Gminy Bytów:**1.257.416,00 zł.** |
| **Przebudowa mostu wrazz dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w miejscowości Upiłka** | Zakres prac obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1746G od mostu do końca miejscowości Upiłka na długości 0,787 km stanowiącej dojazdy do mostu, wykonanie poszerzeń, przebudowę zjazdów, chodników, oczyszczenie przydrożnych rowów, budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Upiłka, poszerzenie drogi do 5,50 mb w układzie drogowym i 6,0 w miejscowości, kompleksową przebudowę istniejącego mostu wraz z wzmocnieniem płyty głównej, wymianą barier, budową chodnika, wzmocnieniem przyczółków, wykonanie obustronnych poboczy, ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego gr. 6 cm i warstwy ścieralnej z masy bitumicznej typu BBTM gr. 1,5 cm, wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego | 10.06.2020 – 15.11.2020 r. | Wartość robot:**1.474.491,08 zł.**W tymDofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej MI: **732.667,00 zł.**Udział finansowy Gminy Lipnica**: 370.912,08 zł.** |
| **Przebudowa drogi powiatowej nr 1779G w miejscowości Udorpie** | Zakres prac obejmuję przebudowę drogi powiatowej nr 1779G w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej z drogą wojewódzką nr 212 i drogą gminną w miejscowości Udorpie na długości ok. 72,0 mb, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego gr. 5 cm i warstwy ścieralnej z masy bitumicznej gr. 4 cm, przebudowę istniejących chodników w miejscowości Udorpie i zjazdów, budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę oświetlenia ulicznego oraz wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego  | 25.03.2020 – 06.07.2020 r. | Wartość robót:**229.394,18 zł.** |
| **Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podniesienie standardu technicznego dróg poprzez remont dróg powiatowych nr 1731G i 1735G na terenie Gminy Lipnica** | Zakres prac obejmuje remont dróg powiatowych nr 1731G Borzyszkowy – Brzeźno Szlacheckie na długości 10,09 km i nr 1735G Lipnica – Sątoczno na długości 7,50 km, wykonanie poszerzeń jezdni do 5,0 mb w układzie drogowym i 6,0 mb w układzie ulicznym w miejscowościach, ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego gr. 6 cm i warstwy ścieralnej z masy bitumicznej typu BBTM gr. 1,5 cm, przebudowę zjazdów, chodników, oczyszczenie przydrożnych rowów, remont i wymianę na nowe istniejących przepustów, kompleksową przebudowę istniejącego mostu w miejscowości Zapceń wraz z budową kładki dla pieszych, wykonanie obustronnych poboczy, wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego  | 06.02.2020 – 06.11.2020 r. | Wartość robót:**9.761.181,00 zł.**Dofinansowanie z FDS: **4.655.815,00 zł.**Udział finansowy Gminy Lipnica: **2.552.683,00 zł.** |
| **Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych na terenie powiatu bytowskiego – połączenie drogi krajowej nr 20 z drogą wojewódzką nr 209 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1767G na odcinku Tuchomie – Borzytuchom – etap I** | Zakres prac obejmuje przebudowę drogi na długości 4,41 km, wykonanie poszerzenia drogi do 5,50 mb w układzie drogowym i 6,0 mb w miejscowości Modrzejewo, budowę chodników, zatok autobusowych, budowę kanalizacji deszczowej w Modrzejewie, wykonanie wysepek spowalniających ruch na wjeździe i wyjeździe z miejscowości, oczyszczenie przydrożnych rowów, utwardzenie poboczy, wycinkę drzew, ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego gr. 6 cm i warstwy ścieralnej z masy bitumicznej typu BBTM gr. 1,5 cm, wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego  | 03.06.2020 – 06.11.2020 r. | Wartość robót: **3.123.789,90 zł.**Dofinansowanie z FDS: **1.519.740,00 zł.**W tym udział finansowy Gminy Tuchomie:**789.050,06 zł.** |
| **Budowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1735G w miejscowości Zapceń** | Zakres prac obejmował budowę kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1735G nad rzeką Struga. Wybudowano kładkę o konstrukcji jednoprzęsłowej wolnopodpartej betonowej o rozpiętości 9,74 mb i szerokości 3,20 mb, po obu stronach kładki zamontowano barieroporęcze stalowe, wykonano umocnienie brzegów cieku w sąsiedztwie kładki. | 25.05.2020 – 10.10.2020 r. | Wartość robot:**141.905,49 zł.**Udział finansowy Gminy Lipnica: **70.952,74 zł.** |
| **Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1731G w miejscowości Borzyszkowy** | Zakres prac obejmował zaprojektowanie i wybudowanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1731G w miejscowości Borzyszkowy chodnika i zjazdów z kostki betonowej wraz z ułożeniem krawężników i obrzeży betonowych na długości 300,0 mb i szerokości 2,0 mb. | 02.12.2020 – 30.12.2020 r. | Wartość robot:**99.900,00 zł.**Udział finansowy Gminy Lipnica: **49.950,00 zł.** |
| **REMONTY CHODNIKÓW** |
| **Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1755Gw miejscowości Jerzkowice** | Zakres prac obejmuje rozbiórkę istniejącego chodnika i wykonanie nowego chodnika z kostki betonowej na długości 250,0 mb i szerokości 1,50 mb wraz z przebudową istniejących zjazdów | 03.09.2020 – 30.06.2021 r. | Wartość robot:**90.000,00 zł.**Udział finansowy Gminy Czarna Dąbrówka: **45.000,00 zł.** |
| **Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1798G – ul. Styp-Rekowskiego w Bytowie** | Zakres prac obejmował rozbiórkę istniejącego chodnika i ścieżki rowerowej z kostki betonowej i wykonanie nowego chodnika wraz z ustawieniem krawężników i obrzeży betonowych na długości 31,0 mb i szerokości od 2,70 do 3,30 mb  | 19.11.2020 – 21.12.2020 r. | Wartość robot:**15.969,88 zł.** |
| **ŚCINKA I NAPRAWA POBOCZY, FREZOWANIE PNI, MONTAŻ BARIER , REMONT PRZEPUSTÓW I MOSTÓW** |
| **Montaż barier sprężystych w ciągu dróg powiatowych w 2020 roku** | Zakres prac obejmował montaż barier sprężystych w ciągu dróg powiatowych:1714G Dretyń – Łubno – 160,0 mb1717G Trzcinno – Miastko – 168,0 mb1766G Łubno – Kramarzyny – 8,0 mb1720G Żarna – Piaszczyna – 8,0 mb | 23.01.2020 – 31.12.2020 r. | Wartość robot:**59.035,08 zł.** |
| **Profilowanie i uzupełnianie poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1731G Piaszczyna – Borzyszkowy** | Zakres prac obejmował wykonanie profilowania i uzupełnienia kruszywem poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1731G na długości 1,540 km i szerokości 1,20 mb | 30.01.2020 – 21.02.2020 r. | Wartość robot:**51.955,20 zł.** |
| **Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1753G w km 3+475 w miejscowości Borzytuchom** | Zakres prac obejmował wykonanie wykopów i rozbiórki istniejącego uszkodzonego przepustu z rur betonowych o średnicy 400 mm oraz wykonanie nowego przepustu o średnicy 400 mm z rury PVC typu Arot długości 10,0 mb, wykonanie studni betonowej fi 800 mm. Oczyszczenie przyległych rowów po obu stronach przepustu, umocnienie płytami betonowymi wylotów i odtworzenie nawierzchni po robotach. | 19.02.2020 – 09.03.2020 r. | Wartość robot:**19.028,10 zł.** |
| **Profilowanie i uzupełnianie poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1714G Dretyń – Łubno** | Zakres prac obejmował wykonanie profilowania i uzupełnienia destruktem poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1714G na długości 1,596 km i szerokości 1,20 mb | 23.03.2020 – 10.04.2020 r. | Wartość robot:**55.445,94 zł.** |
| **Lokalne profilowanie i uzupełnianie poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Lipnica – Gliśno** | Zakres prac obejmował wykonanie profilowania i doziarnienia kruszywem poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1729G na długości 6,30 km i szerokości 1,50 mb | 23.03.2020 – 15.04.2020 r. | Wartość robot:**49.944,15 zł.** |
| **Profilowanie i uzupełnianie poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1147G Dretyń – Tursko** | Zakres prac obejmował wykonanie profilowania i uzupełnienia destruktem poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1147G na długości 1,290 km i szerokości 1,20 mb | 27.07.2020 – 12.08.2020 r. | Wartość robot:**55.106,46 zł.** |
| **Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1193G w km 14+760 w miejscowości Kozin** | Zakres prac obejmował oczyszczenie betonowych elementów dolnej części mostu (płyty głównej, przyczółków, gzymsów) z tynku, farby i porostów oraz wykonanie reprofilacji ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawami PCC oraz pomalowanie farbami hybrydowo – polimerowymi zabezpieczającymi konstrukcje betonowe przed dalszą degradacją | 20.08.2020 – 24.09.2020 r. | Wartość robot:**29.520,00 zł.** |
| **Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1757G w miejscowości Parchowo** | Zakres prac obejmował oczyszczenie betonowych elementów dolnej części mostu (płyty głównej, przyczółków, gzymsów) z farby i porostów oraz wykonanie pomalowanie farbami hybrydowo – polimerowymi zabezpieczającymi konstrukcje betonowe przed dalszą degradacją | 05.05.2020 – 25.05.2020 r. | Wartość robot:**8.610,00 zł.** |
| **Profilowanie i uzupełnianie poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1731G na odcinku Piaszczyna – Brzeźno Szlacheckie** | Zakres prac obejmował wykonanie ścinki, profilowania i uzupełnienia kruszbetem poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1731G na długości 4,170 km i szerokości od 0,50 mb do 1,50 mb | 28.08.2020 – 21.09.2020 r. | Wartość robot:**53.929,35 zł.** |
| **Profilowanie i uzupełnianie poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1200G na odcinku Gałąźnia Wielka – Niepoględzie**  | Zakres prac obejmował wykonanie profilowania i uzupełnienia destruktem poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1200G na długości 1,470 km i szerokości 1,00 mb | 07.09.2020 – 30.09.2020 r. | Wartość robot:**69.702,26 zł.** |
| **Profilowanie i uzupełnianie poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1714G Dretyń – Łubno w km 7+470 – 8+670** | Zakres prac obejmował wykonanie profilowania i uzupełnienia destruktem poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1147G na długości 1,440 km i szerokości 1,20 mb | 15.10.2020 – 10.11.2020 r. | Wartość robot:**51.955,20 zł.** |
| **Frezowanie pni drzew przy drogach powiatowych** | Zakres prac obejmował frezowanie 122 szt. Pni po wyciętych drzewach w ciągu dróg powiatowych  | 28.11.2020 – 21.12.2020 r. | Wartość robot:**22.267,44 zł.** |
| **Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych** | Zakres prac obejmował wycinkę 554 szt. drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych | 01.01.2020 – 31.12.2020 r. | Wycinkę wykonano siłami własnymi ZDP, oraz przez firmy zewnętrzne w zamian za pozysk drewna z wycinki |
| **Wycinka zakrzaczeń w pasie drogowym dróg powiatowych** | Zakres prac obejmował wycinkę zakrzaczeń w ciągu dróg powiatowych o łącznej powierzchni 65.000 m2 wraz ze zrąbkowaniem rębakiem wyciętych krzaków.  | 01.01.2020 – 31.012.2020 r. | Wycinkę wykonano siłami własnymi ZDP |
| **Profilowanie i uzupełnianie poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1714G Dretyń – Łubno w km 3+000 – 4+000** | Zakres prac obejmował wykonanie korytowania i uzupełnienia kruszbetem oraz destruktem poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1714G na długości 1,0 km i szerokości 1,20 mb | 02.12.2020 – 23.12.2020 r. | Wartość robot:**69.372,00 zł.** |
| **Profilowanie i uzupełnianie poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1176G Dębnica Kaszubska – Podwilczyn**  | Zakres prac obejmował wykonanie korytowania, profilowania i uzupełnienia destruktem poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1176G na długości 1,0 km i szerokości 1,10 | 08.12.2020 – 23.12.2020 r.  | Wartość robot:**55.067,10 zł.** |
| **Profilowanie i uzupełnianie poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1758G Pomysk Mały – Jamno**  | Zakres prac obejmował wykonanie profilowania i uzupełnienia kruszywem łamanym poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1758G na długości 0,60 km i szerokości 1,0 mb | 18.12.2020 – 29.12.2020 r. | Wartość robot:**19.999,80 zł.** |
| **Budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 1754G w miejscowości Gostkowo** | Zakres prac obejmował ustawienie krawężników drogowych i najazdowych na ławie betonowej, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami z rur PVC i wykonaniu dwóch wpustów ulicznych wraz ze studniami oraz wylotu betonowego wraz z umocnieniem skarp kamieniem polnym | 21.12.2020 – 29.12.2020 r. | Wartość robot:**32.193,75 zł.** |
| **DOKUMENTACJE PROJEKTOWE** |
| **Dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebudowy mostu na rzece Łupawa w ciągu drogi powiatowej nr 1738G w miejscowości Podkomorzyce** | Zakres prac projektowych obejmuje projekt rozbiórki istniejącego mostu i budowę nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami do mostu na długości 1,0 km w ciągu drogi powiatowej nr 1738G w miejscowości Podkomorzyce | 28.02.2020 – 31.05.2021 r. | Wartość prac:**45.510,00zł.** |
| **Dokumentacja projektowa usunięcia kolizji sieci energetycznej w ciągu drogi powiatowej nr 1193G w miejscowości Kozy** | Zakres prac projektowych obejmuje projekt usunięcia kolizji sieci energetycznej (usunięcie słupów energetycznych z nowo wybudowanego chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 1193G w miejscowości Kozy | 18.03.2020 – 03.08.2020 r. | Wartość prac:**11.685,00zł.** |
| **Dokumentacja projektowa przebudowy chodnika wraz z budowa odwodnienia poprzez system kanalizacji deszczowej w miejscowości Gostkowo**  | Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie budowy odwodnienia przez system kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1754G w miejscowości Gostkowo | 20.03.2020 – 19.06.2020 r. | Wartość prac:**3.500,00zł.** |
| **Dokumentacja projektowo – kosztorysowa modernizacji drogi powiatowej nr 1175G na odcinku Suchorze – granica powiatu** | Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie dokumentacji modernizacji drogi powiatowej nr 1175G na odcinku Suchorze – granica powiatu na długości 1,331 km wraz z wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, poboczy, oczyszczenia przydrożnych rowów i wykonaniem nowego oznakowania drogi | 14.05.2020 – 30.09.2020 r. | Wartość prac:**14.145,00zł.** |
| **Dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1714G w miejscowości Dretyń** | Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie dokumentacji przebudowy chodnika i istniejących zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1714G w miejscowości Dretyń na długości ok. 430,0 mb i szerokości 2,0 mb | 14.05.2020 – 31.10.2020 r. | Wartość prac:**9.225,00zł.** |
| **Dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebudowy drogi powiatowej nr 1705G Trzebielino - Kołczygłowy** | Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1705G na odcinku Trzebielino - Kołczygłowy na długości 14,890 km wraz z wykonaniem lokalnych poszerzeń, nowej nawierzchni bitumicznej, poboczy, oczyszczenia przydrożnych rowów i wykonaniem nowego oznakowania drogi | 10.11.2020 – 15.12.2021 r. | Wartość prac:**283.161,01 zł.**Udział finansowy Gmin Trzebielino i Kołczygłowy: **141.580,50 zł.** |
| **Dokumentacja projektowo – kosztorysowa remontu drogi powiatowej nr 1334G na odcinku Rokity – Pomysk Mały** | Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie dokumentacji remontu drogi powiatowej nr 1334G na odcinku Rokity – Pomysk Mały na długości 18,458 km wraz z wykonaniem lokalnych poszerzeń, nowej nawierzchni bitumicznej, poboczy, oczyszczenia przydrożnych rowów i wykonaniem nowego oznakowania drogi | 07.11.2020 – 15.11.2021 r. | Wartość prac:**166.296,00 zł.** |
| **Dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebudowy drogi powiatowej nr 1770G Płotowo – Rekowo (odcinek gruntowy)** | Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1770G na odcinku Płotowo – Rekowo – odcinek gruntowy na długości 1,366 km wraz z wykonaniem lokalnych poszerzeń, nowej nawierzchni bitumicznej, poboczy, budową kanalizacji deszczowej, oczyszczenia przyd rożnych rowów i wykonaniem nowego oznakowania drogi | 13.09.2018 – 30.09.2020 r. | Wartość prac: **48.300,00 zł.**Udział finansowy Gminy Bytów: **21.000,00 zł.** |
| **Dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 1780G, 1761G, 1777G i dróg gminnych w miejscowości Studzienice** | Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych i gminnych w centrum miejscowości Studzienice wraz z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej, chodników, kanalizacji deszczowej i wykonaniem nowego oznakowania drogi |  10.12.2021 r. | Wartość prac:**104.550,00 zł.**Uwaga: Oferty w przetargu otworzono w 2020 r., natomiast podpisanie umowy nastąpi w lutym 2021 r. |

Bytów, dnia 14.01.2021 r.